## Slide 1
종합설계프로젝트2 - 중간발표1
고혈압 예방 및 관리 어플리케이션 개발
14팀 / 김혁민, 안성진, 전민재, 정지후, 최혜성

## Slide 2
목차
목차
  1. 수행 배경 및 목표
  요구사항 명세서
  2. 전체 시스템 구조도
  3. 요구분석 및 정의
  유스케이스 다이어그램
  4. 시스템 모델링
  5. 진행상황
  AI
  프론트엔드
  백엔드
  6. 이슈사항 및 해결방안
  7. 향후일정
  AI
  프론트엔드

## Slide 3
1
배경
1. 수행 배경 및 목표
목표
고혈압은 전 세계적으로 수백만 명의 사람들이 겪고 있는 만성 질환 중에 하나
조기 발견과 지속적인 관리가 필요하나,
많은 환자들이 자신의 상태를 모니터링하고 관리하는 데에 어려움을 겪고 있음
환자들이 자신의 혈압 수치를 모니터링하고,
고혈압을 효과적으로 관리할 수 있도록 돕는 것
  고혈압 위험도 평가
  맞춤형 건강 관리 조언 제공
  건강 정보 대시보드 제공

## Slide 4
2
2. 전체 시스템 구조도

## Slide 5
3
3. 요구분석 및 정의 – 요구사항 명세서

## Slide 6
3
3. 요구분석 및 정의 – 유스케이스 다이어그램

## Slide 7
4
4. 시스템 모델링

## Slide 8
4
학습 : 검증 = 8 : 2
4. 시스템 모델링
학습 데이터 구조

## Slide 9
4
4. 시스템 모델링
AI 모델 - 1

## Slide 10
4
4. 시스템 모델링
AI 모델 - 2

## Slide 11
4
4. 시스템 모델링

## Slide 12
5
5. 진행상황 - AI
Health Connect
  HeartRate (심박수 / 시간 – Instant, bpm - long)
  BloodPressure(혈압 / 혈압 – double (mmHg))
  Rmssd (심박변이도 / 밀리세컨드당 심박 변이정도 – double)
  Weight(체중 / Mass(질량, double))
  Height(키 / height(키, double))
  SleepSession(수면 시간 / 시작시간 – Instant, 종료시간 – Instant, 수면 상태 – Const Int)
  BodyTemperature(체온 / 체온 – double)
  BasalBodyTemperatureRecord(휴식 시 체온 / 체온 – double)

## Slide 13
5
5. 진행상황 - AI
  심박수
  심박변이도
  체질량지수 (키, 체중)
  수면 시간
  체온
  + 흡연 여부
  성별/나이는 제한 요인으로 포함
  + 유산소 운동 여부

## Slide 14
5
5. 진행상황 - AI
  국민건강영양조사(제7기, 2018)

## Slide 15
5
5. 진행상황 - AI
사용 라이브러리

## Slide 16
5
5. 진행상황 - AI

## Slide 17
5
5. 진행상황 - AI

## Slide 18
5
5. 진행상황 - AI

## Slide 19
5
5. 진행상황 - 프론트엔드
- Retrofit : HTTP 클라이언트 라이브러리
- Sandwich : Retrofit 지원 라이브러리
필요 라이브러리 셋업
- 웹 API 테스트 호출 수행

## Slide 20
5
5. 진행상황 - 프론트엔드
안드로이드 MVP 기획본 제작
  목표 / UX

## Slide 21
5
5. 진행상황 - 프론트엔드
  UI - 1

## Slide 22
5
5. 진행상황 - 프론트엔드
  UI - 2

## Slide 23
5
5. 진행상황 - 프론트엔드
  구현

## Slide 24
5
5. 진행상황 - 프론트엔드
피그마 디자인 제작
  접속 및 시작 화면

## Slide 25
5
5. 진행상황 - 프론트엔드
  로그인 / 회원가입

## Slide 26
5
5. 진행상황 - 프론트엔드
  고혈압 진단

## Slide 27
5
5. 진행상황 - 프론트엔드
  대시보드 - 1

## Slide 28
5
5. 진행상황 - 프론트엔드
  대시보드 - 2

## Slide 29
5
5. 진행상황 - 프론트엔드
  설정

## Slide 30
5
5. 진행상황 - 백엔드
로그인/회원가입 구현 – JWT 방식
- 회원가입

## Slide 31
5
5. 진행상황 - 백엔드
- 로그인_토큰발급1

## Slide 32
5
5. 진행상황 - 백엔드
- 로그인_토큰발급2

## Slide 33
5
5. 진행상황 - 백엔드
- access 토큰 재발급

## Slide 34
5
5. 진행상황 - 백엔드
- refresh 토큰 재발급

## Slide 35
6
6. 이슈사항 및 해결방안 - AI
시계열 데이터 사용 시의 여러 문제점
- 사용자 개인 사정으로 데이터가 지속적으로 입력/수집되지 못한 경우
  1
- 대규모의 시계열 데이터를 전송하고 학습시키는 경우
  2
- 일주일 등의 짧은 추이로 예측하는 경우
  3

## Slide 36
  KoGES
6
6. 이슈사항 및 해결방안 - AI
필요한 데이터셋 :
개인의 정보인 나이, 성별, 키, 몸무게, 흡연 여부, 유산소 운동 여부 + 일별로 기록된 혈압(수축기, 이완기), 수면 시간, 심박수
  MIMIC
  KoGES

## Slide 37
6
6. 이슈사항 및 해결방안 - AI
일일 생활 데이터를 대표할 수 있는 값:
최빈값, 중앙값, 평균값
+ 표준편차?

## Slide 38
6
대시보드와 고혈압 진단 프로세스에서 기간 설정
6. 이슈사항 및 해결 방안 - 프론트엔드
앱을 설치한 시점 ~ 현재시점
사용자가 기간 설정
or
Health Connect에서 읽을 수 있는 정보는 30일 내외

## Slide 39
6
6. 이슈사항 및 해결 방안 - 프론트엔드
전체(30일)

## Slide 40
7
7. 향후 일정

## Slide 41
7
7. 향후 일정

## Slide 42
7
4월 10일(수) 멘토님과 회의
7. 향후 일정

## Slide 43
감사합니다